[image: image1.jpg].
o,

e
e

fasete




MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165 
          PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spisová zn..: 2014/578/ŽP/PES                                                                                     Trutnov dne 27.1.2014 

 Č.j.:  5394/2014                                                                                                                       Spisový znak 231.2  

                                                                                                                                                         Skartační znak A/5                                                                       
Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková 
Telefon:                           499 803 376

E-mail:                             pechkova@trutnov.cz
Č.j. 2014/578/ŽP/PES


Investor:  Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 51 Trutnov (IČ 601 08 711)

Prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu vodního díla „Kanalizace Horní Maršov“ a 

změna stavby před jejím dokončením – prodloužení termínu dokončení stavby vodního díla.
OZNÁMENÍ  ZAHÁJENÍ  VODOPRÁVNÍHO  ŘIZENÍ

VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

            Žadatel, Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 51 Trutnov (IČ 601 08 711), podal u Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí dne 21.1.2014 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu vodního díla „Kanalizace Horní Maršov“ a žádost o změnu stavby před jejím dokončením – prodloužení termínu dokončení stavby vodního díla. Zároveň s touto žádostí obdržel vodoprávní úřad dohodu o převzetí investorství stavby a o změně stavebníka, uzavřené mezi „provozovatelem“ společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 51 Trutnov (IČ 601 08 711) a „investorem“ Obcí Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov  (IČ 002 77 878) ze dne 17.1.2014. Novým investorem stavby „Kanalizace Horní Maršov“ se stává společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 51 Trutnov (IČ 601 08 711). Vodoprávní úřad bere tuto změnu investora na vědomí.
             Stavba „Kanalizace Horní Maršov“ byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Trutnov – odborem životního prostředí dne 13.2.2012 pod č.j. 2011/13315/ŽP/PES. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.3.2012. Stavba je umístěna na těchto pozemcích:

katastrální území Temný Důl: 

Řady: 179/1, 178/2, *80/1, 168/1, 306, 190/12, 296/1, 183/1, 184, 187/1, 187/3, 188/3, 188/12, 190/14, 297/12, 297/3, 297/14, 297/22, 297/5, 145, 197/8, 197/1, 196/3, 216, 148/5, 297/15, 297/16, 297/25, 297/18, 297/20

Odbočky na přípojky: 179/1, 178/2, *80/1, 181/1, 296/1, 183/1, 190/12, 184, 187/1, 330, 190/14, 190/7, *82/1, 162/2, 297/14, *76, 159/1, 151/3, 297/5, 297/22, 197/8, 196/4, 216, 297/16, 297/25, 138/9, *67/1, *67/2, *101

katastrální území Horní Maršov:

Řady: 523/1, 531/1, 523/4, 61/2, 545/1, 69/1

Odbočky na přípojky: 523/1, 523/3, 38, 531/1, *10/1, 545/1, 67/11, 238/15, 67/4, 238/9, *157, 227/1

katastrální území Maršov III:

Řady: 753, 794, 24/1, 793/3, 774/4, 20, 19, 789/1, 17/1, 774/2, 99/3, 72/1, 52/2, 763/4, 58/1, 94/1, 94/4, 94/5, 94/2, 791/1, 774/9, 90/1, 91/2, 775/2
Odbočky na přípojky: *3, 8, 7, 9, 753, 691/9, 26/1, 26/2, 762/4, 762/3, 24/7, 24/4, 24/1, 24/5, 793/3, *8/2, 27/3, 774/2, *13, 36/1, *17, 43/1, 52/1, 797, 57/4, 57/3, 58/3, 763/3, 763/4, 52/2, 58/1, 75/2, 78/1, 77, 796, 94/1, 90/1, 
   Parcely označené * jsou parcely stavební.

              Investor žádá o prodloužení platnosti stavebního povolení o 2 roky a o prodloužení termínu dokončení stavby do 31.12.2016.
Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení  § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení  § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení řízení ohledně prodloužení platnosti stavebního povolení a změny stavby před jejím dokončením – prodloužení lhůty k jejímu dokončení. Vzhledem k tomu, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení a vodoprávnímu úřadu jsou dostatečně známy místní poměry, upouští od místního šetření.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit na odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov nejpozději do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení, jinak k nim v souladu 

s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona nebude přihlédnuto.

Žadatel doloží nejpozději do 28.2.2014:   

· doklad o zaplacení správního poplatku

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru životního prostředí MěÚ Trutnov, Slovanské    nám. 165, Trutnov vždy v úřední hodiny: pondělí 8.00 - 17.00 hodin, středa 8.00 - 17.00 hodin

tel.: 499 803 111 fax.: 499 803 412

Účastníci řízení jsou povinni prokázat se průkazem totožnosti. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, jeho zástupce při jednání předloží platnou plnou moc.

                                                                otisk razítka







                              „z pověření vedoucího“

Ing. Miloslav Diviš 



                                Ing. Šárka Pechková   

vedoucí odboru životního prostředí

                     oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Toto oznámení bude v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne                                                                                Sejmuto dne  

Příloha pro žadatele : výzva k zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, (položka č.18, odst.2. a odst. 5)
Doručí se:

Na doručenku:

  Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 51 Trutnov (IČ 601 08 711)
Na vědomí: 

  Obecní úřad Horní Maršov, hospodářsko správní odbor, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov

  Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, silniční správní úřad, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

  Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí – oddělení ochrany krajiny, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov   

   (Ing. Rejlová)

  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec 
    Králové

  Správa KRNAP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
a.a.







PAGE  
- 2 -

