Lávka u obchodní akademie bude otevřena o 14 dní dříve

Trutnov, 19. 9. 2014 – Nová lávka přes řeku Úpu u obchodní akademie po 4 měsících opět slouží veřejnosti. „Lávka měla být dokončena do konce září 2014. Stavební práce však byly hotovy již 17. 9. a lávku tak můžeme občanům zpřístupnit o 14 dní dříve,“ uvádí Adamec, který upozorňuje, že slavnostní otevření proběhne 22. 9. v pravé poledne.

„Rekonstrukce si během letních měsíců vyžádala omezení, ale stav ocelové konstrukce byl již v havarijním stavu a rekonstrukce byla tedy bezpodmínečná. Chci proto občanům poděkovat za pochopení a trpělivost,“ říká Adamec a dodává, že celkové náklady na projekt i realizaci rekonstrukce činily 5,8 milionu Kč.

S rekonstrukcemi město pokračuje, ještě během letošního roku se chystá oprava lávky u koupaliště. „Obě lávky jsou velmi využívané a jejich obnova zajistí přecházejícím lidem nejen větší komfort, ale především bezpečnost,“ uzavírá Adamec.

Technická specifika

- Nová lávka má ocelovou konstrukci s železobetonovou mostovkou, opatřenou pochozí protiskluzovou hydroizolací.

- Délka mostu je 21,44 metru, průchozí šířka je 3 metry, šířka nosné konstrukce je 3,6 m.

- Váha konstrukce mostu včetně mostovky a chrániček je cca 30 tun.

- Na konzolách vně mostní konstrukce je uloženo nové vodovodního potrubí a optické kabely.

- V madlech zábradlí mostu je umístěno osvětlení plochy mostovky.

- Dodavatelem stavebních prací je firma MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí.

Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov.cz

Obrazové přílohy: